# ĐẶC TẢ DỰ ÁN

Loại tài liệu: Đặc tả mức quản lý dự án (kickoff) — không thay thế thiết kế kỹ thuật chi tiết.
Môn học: Web Programming & Applications (503073)
Học kỳ: I — Năm học 2026–2027
Đề tài: Topic 9 — WebSockets and Real-Time Communication
Sản phẩm: Real-time Chat Application

| Họ tên | Vai trò |
| --- | --- |
| Thùy Vân | Backend |
| Kim Lợi | Frontend |
| Diệu Hiền | Database & DevOps |

## 1. Mục tiêu

- Demo đủ rõ Topic 9: kết nối WebSocket persistent, hai chiều; events; broadcast / server push.

- Sản phẩm: chat realtime (room), có auth và lưu tin.

- Bài nộp của nhóm: Report + Source/README + Video ≤ 20 phút (cả nhóm). Không làm slide / không thuyết trình trên lớp.

## 2. Nội dung wed

Web app cho phép nhiều người đăng nhập, vào room, gửi/nhận tin tức thì không reload trang; có typing và online/offline; tin được lưu để mở lại còn lịch sử.

Stack định hướng (có thể tinh chỉnh khi implement):

- Frontend: React + Vite + JavaScript + Tailwind

- Backend: Node.js + JavaScript + Socket.io + REST

- DB: PostgreSQL + Prisma

- Vận hành: Docker Compose + .env.example + README

## 3. Phạm vi MVP (bắt buộc) / ngoài phạm vi

### 3.1. Phải có (MVP)

| # | Tính năng | Ghi chú cho Topic 9 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đăng ký / đăng nhập | REST + token |
| 2 | Chat theo room (join / leave / gửi–nhận) | WebSocket realtime |
| 3 | Typing indicator | Event realtime |
| 4 | Online / offline | Presence |
| 5 | Lịch sử tin khi mở lại room | Persist DB |
| 6 | Bảo mật cơ bản trên WS | Auth khi connect; hạn chế spam (rate limit) |
| 7 | README (+ khuyến nghị Docker) | Thầy chạy được |

### 3.2. Chưa làm trong MVP (tuỳ chọn sau)

Reply/reaction, search, upload ảnh, push notification, gọi video/audio (WebRTC).

## 4. Phân công & ranh giới

| Thành viên | Việc chính | Folder / deliverable chính | Không làm |
| --- | --- | --- | --- |
| Thùy Vân | Backend | server/ (API, Socket.io, JWT, rate limit) | UI React |
| Kim Lợi | Frontend | client/ (màn hình, UX, gọi API/socket) | Schema DB, logic server |
| Diệu Hiền | Database & DevOps | prisma/, Docker, .env.example, bổ sung README chạy máy | Handler event / UI chi tiết |

Chi tiết phân công ngắn: xem PHAN_CONG.md.

## 5. Việc mỗi người tự đặc tả / thiết kế (tuần 1)

PM không viết sẵn API payload, wireframe hay schema từng cột. Mỗi người tự soạn và đưa nhóm review trong tuần 1:

| Người | Tài liệu cần nộp nội bộ (tuần 1) | Nội dung tối thiểu |
| --- | --- | --- |
| Thùy Vân | docs/api-contract.md | Danh sách REST + Socket events; cách auth WS; mã lỗi chính |
| Kim Lợi | docs/ui-outline.md (hoặc fig/sketch) | Các màn hình; luồng user login → chat; state cần từ socket |
| Diệu Hiền | docs/db_schema.md | Thực thể User / Room / Member / Message; quan hệ; hướng migrate + seed |

Buổi sync tuần 1 (≤ 1–2h): ba bản trên phải khớp nhau (tên event, field cần thiết). Sau đó mới code song song theo nhánh.

## 6. Cấu trúc repo (định hướng)

wedgk/
├── client/           # Kim Lợi
├── server/           # Thùy Vân
│   └── prisma/       # Diệu Hiền
├── docs/             # Contract / UI outline / DB schema (do đúng người viết)
├── docker-compose.yml
├── .env.example
├── PHAN_CONG.md
├── README.md
└── DAC_TA_DU_AN.docx # Bản đặc tả kickoff (file này)

## 7. Milestone

| Tuần | Mục tiêu chung |
| --- | --- |
| 1 | Chốt 3 tài liệu mục 5 · skeleton FE / BE / DB |
| 2 | Auth + gửi/nhận tin realtime (dù UI còn đơn giản) |
| 3–4 | Typing + presence + ghép đủ FE–BE–DB |
| 5–6 | Ổn định MVP · chỉ thêm optional nếu còn thời gian |
| 7 | Docker / README máy sạch |
| 8 | Report + video ≤ 20 phút (nộp — không slide/thuyết trình) |

## 8. Tiêu chí nghiệm thu MVP

- Hai user (hai trình duyệt), cùng room: gửi tin thấy ngay, không F5.

- Có typing và online/offline.

- F5 vẫn còn lịch sử tin.

- Không token thì không chat được qua socket.

- Làm theo README (hoặc Docker) chạy được trên máy khác.

- Đủ bài nộp: Report (Word + PDF) + source/README + video có tiếng (cả 3 thành viên). Không yêu cầu slide/thuyết trình.

## 10. Tài liệu liên quan

| File | Cập nhật | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| 503073-Midterm.pdf | — | Đề & rubric |
| PHAN_CONG.md | PM / cả nhóm | Ai làm gì |
| README.md | Diệu Hiền (chạy) + cả nhóm bổ sung | Hướng dẫn chạy demo |
| docs/api-contract.md | Thùy Vân | Đặc tả API/Socket |
| docs/ui-outline.md | Kim Lợi | Đặc tả giao diện |
| docs/db_schema.md | Diệu Hiền | Đặc tả dữ liệu |
| Report / Video | Cả nhóm | Nộp cuối |

Đây là đặc tả kickoff cho quản lý phạm vi và phân công. Chi tiết kỹ thuật do từng thành viên phụ trách viết và thống nhất với nhóm.